ใบเสนอราคา  /  QUOTATION

ระบบ HR, Payroll & Inventory Management

| เลขที่เอกสาร / Quotation No. | QT-2026-001 | วันที่ / Date | 10 มิถุนายน 2569 |
| --- | --- | --- | --- |
| อายุใบเสนอราคา / Valid Until | 30 วัน (วันที่ 10 กรกฎาคม 2569) | ผู้เสนอราคา / Prepared By | [ชื่อ-นามสกุล / Jakarin] |
| เสนอให้ / Attention | [ชื่อลูกค้า / Company Name] | โทร / Tel | [เบอร์โทรลูกค้า] |
| โปรเจกต์ / Project | ระบบ HR, Payroll & Inventory | อีเมล / Email | [อีเมลลูกค้า] |

รายละเอียดงาน / Scope of Work

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย (บาท) | รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | วิเคราะห์และออกแบบระบบ HR & Payroll (System Analysis & Design) | งาน | 1 | 15,000 | 15,000 |
| 2 | พัฒนาระบบจัดการพนักงาน (Employee Management) - ข้อมูลพนักงาน, สัญญา, วันหยุด, ลา | งาน | 1 | 20,000 | 20,000 |
| 3 | พัฒนาระบบคำนวณเงินเดือน (Payroll) - เงินเดือน, OT, ประกันสังคม, หัก ณ ที่จ่าย | งาน | 1 | 25,000 | 25,000 |
| 4 | พัฒนาระบบคลังสินค้า (Inventory Management) - รับ-จ่ายสินค้า, Stock Alert, รายงาน | งาน | 1 | 20,000 | 20,000 |
| 5 | เชื่อมต่อ API และ Automation (Integration & Automation Workflow) | งาน | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 6 | ทดสอบระบบ UAT และส่งมอบงาน - คู่มือการใช้งาน + Video Tutorial | งาน | 1 | 5,000 | 5,000 |
| รวมทั้งสิ้น (ก่อน VAT) |  |  |  |  | 95,000 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |  |  |  |  | 6,650 |
| รวมสุทธิ |  |  |  |  | 101,650 |

เงื่อนไขการชำระเงิน / Payment Terms

| งวดที่ | เงื่อนไข | % | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เริ่มงาน (Down Payment) | 50% | 47,500 |
| 2 | ส่งมอบงาน UAT ผ่าน | 30% | 28,500 |
| 3 | ส่งมอบงานครบถ้วน + Go Live | 20% | 19,000 |

เงื่อนไขและข้อตกลง / Terms & Conditions

1. ราคานี้ไม่รวมค่าเซิร์ฟเวอร์, โดเมน, และ Software License ของ Third-party 2. ใบเสนอราคานี้มีอายุ 30 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร 3. ระยะเวลาดำเนินงานโดยประมาณ 8-12 สัปดาห์ หลังได้รับ Down Payment 4. หากมีการเปลี่ยนแปลง Scope งานจะมีการประเมินราคาเพิ่มเติม 5. รับประกันงาน 30 วันหลังส่งมอบ (Bug Fix เท่านั้น ไม่รวม New Feature)

| ผู้เสนอราคา / Quotation By ______________________________ (Jakarin / [ชื่อเต็ม]) วันที่: _____ / _____ / _____ | ผู้อนุมัติ / Authorized By ______________________________ ([ชื่อลูกค้า / ผู้มีอำนาจอนุมัติ]) วันที่: _____ / _____ / _____ |
| --- | --- |